АДМИНИСТРАЦИЯ

БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.05.2026										№586

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП)

В соответствии с пунктом 4 раздела V протокола заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш.Хуснуллина от 25 декабря 2025 г. № 207/пр, пунктом 2 раздела III протокола совещания с представителями субъектов Российской Федерации по вопросу цифровой трансформации отрасли строительства под председательством заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации К.А. Михайлика от 20 января 2026 г. № 66-ПРМ-КМ, распоряжением Правительства Нижегородской области от 02 марта 2023 г. № 201-р «Об утверждении Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, во исполнение пункта 1.4 плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) в Нижегородской области на 2026г.», утвержденного заместителем Председателя Правительства Нижегородской области Каргиным И.Н. от 12 февраля 2026 г., администрация Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый  план мероприятий («дорожная карта») по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и строительства  администрации Бутурлинского муниципального округа В.В. Савинова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава местного самоуправления                                                      М.Ф. Петрова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Бутурлинского

муниципального округа Нижегородской области

от 15.05.2026 № 586

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1 | Направление в ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» информации об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП | 15 мая 2026 г. | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | Письмо об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП, направленное посредством СЭДО |
| 1.2 | Разработка и утверждение муниципального правового акта, определяющего порядок ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе для муниципального образования. | Июнь 2026 г. | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | в муниципальном образовании приняты: - правовой акт, определяющий порядок ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе; - правовой акт об утверждении регламента передачи исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет всех уровней |

|  |  |  |  | бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием) на территории муниципального образования (на основе приказа министерства строительства Нижегородской области от 13 октября 2023 г. № 328-238/23од) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Контроль и обеспечение ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе. | ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Контроль: заместитель главы администрации, начальник управления ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа В.В. Савинов. Обеспечение ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе: заместитель начальника управления, начальник отдела строительства управления ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Назаров Сергей Борисович. | Отчет о проделанной работе, направленный в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» посредством СЭДО |
| 1.4 | Разработка и утверждение муниципального правового акта, определяющего порядок ведения проектной и рабочей документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе | 3 квартал 2026г. | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | в муниципальном образовании приняты: - правовой акт, определяющий порядок ведения проектной и рабочей документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе; - правовой акт об утверждении регламента передачи проектной и рабочей документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет всех уровней бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием) на территории муниципального образования. |
| 1.5 | Прохождение курсов повышения квалификации муниципальных служащих, муниципальных заказчиков по направлению цифровой трансформации строительной отрасли | Июнь 2026 г., далее по мере необходимости | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области Ответственный за организацию курсов: заместитель главы администрации, начальник управления ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа В.В. Савинов Лица ответственные за прохождение курсов: заместитель начальника управления, начальник отдела строительства управления ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Назаров Сергей Борисович. | Документы, подтверждающие повышение квалификации |
| 1.6 | Представление отчета об исполнении п. 1.2 – 1.5 плана мероприятий в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» | 31 июля 2026 г., 30 ноября 2026 г. | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | Отчет о проделанной работе, направленный посредством СЭДО |
| Раздел 2. Ведение Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства |  |  |  |  |
| 2.1 | Актуализация сведений о пользователях ИСУП из числа сотрудников организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства | постоянно | Лица, ответственные за работу в ИСУП: заместитель начальника управления, начальник отдела строительства управления ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Назаров Сергей Борисович. | Направление актуализированного перечня пользователей системы ИСУП в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик», в случае изменения перечня лиц, ответственных за работу в ИСУП |
| 2.2 | Организация получения электронных подписей для пользователей ИСУП из числа организации, выполняющей функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства, не имеющих действующей электронной подписи | постоянно | Лица, ответственные за работу в ИСУП: заместитель начальника управления, начальник отдела строительства управления ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Назаров Сергей Борисович. | Всеми пользователями ИСУП из организации, выполняющей функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства получены электронные подписи. Для пользователей ИСУП, не имеющих действующей электронной подписи, организовано получение электронных подписей |
| 2.3 | Направление информации об объектах капитального строительства, планируемых к реализации на территории муниципального образования за счет всех уровней бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием) | В срок не позднее 3 рабочих дней с момента заключения контракта на проектирование/ строительство объектов | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области Лица, ответственные за работу в ИСУП: заместитель начальника управления, начальник отдела строительства управления ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Назаров Сергей Борисович. | Направление письма в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» посредством СЭДО |
| 2.4 | Обеспечение участия пользователей ИСУП из числа организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства, в обучающих семинарах, проводимых ФАУ «РосКапСтрой | постоянно | Лица, ответственные за работу в ИСУП: заместитель начальника управления, начальник отдела строительства управления ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Назаров Сергей Борисович. Контроль: Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | Пользователи подготовлены к работе в ИСУП |
| 2.5 | Участие в мероприятиях (стратегические сессии, форумы, круглые столы и пр.), направленных на разъяснение принципов и необходимости работы в ИСУП, формирования цифровой вертикали строительной отрасли и результатах проработки мероприятий настоящего плана мероприятий для организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства | не менее 1раза в квартал | Лица, ответственные за работу в ИСУП: заместитель начальника управления, начальник отдела строительства управления ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Назаров Сергей Борисович. Контроль: Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | Пользователи приняли участие в мероприятии |
| 2.6 | Обеспечение наполнения разделов ИСУП «Основная информация», «Управление проектами», «Документация» для всех объектов капитального строительства, реализуемых на территории муниципального образования, внесенных в ИСУП, данными и поддержание указанных разделов в актуальном состоянии | постоянно | Лица, ответственные за работу в ИСУП: заместитель начальника управления, начальник отдела строительства управления ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Назаров Сергей Борисович. | Информация вносится на постоянной основе |
| 2.7 | Обеспечение включения в муниципальные контракты требований о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе при выполнении работ по строительству объектов капитального строительства | постоянно | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области Лица, ответственные за работу в ИСУП: заместитель начальника управления, начальник отдела строительства управления ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Назаров Сергей Борисович. | Муниципальные контракты о выполнении работ по строительству объектов капитального строительства содержат требования о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе |
| 2.8 | Обеспечение обмена данными в машиночитаемом формате между муниципальным заказчиком и подрядной организацией, выполняющей архитектурно-строительное проектирование и/или строительно-монтажные работы, посредством ИСУП и внешней информационной системы подрядной организации (ВИС), имеющей интеграцию с ИСУП и внешней информационной системы | постоянно | Лица, ответственные за работу в ИСУП: заместитель начальника управления, начальник отдела строительства управления ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Назаров Сергей Борисович. | Информация вносится на постоянной основе |
| 2.9 | Представление отчета об исполнении раздела 2 плана мероприятий и процессе ведения ИСУП на территории муниципального образования Нижегородской области в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» | ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | Отчет о реализации мероприятий по ведению ИСУП, направленный посредством СЭДО |