АДМИНИСТРАЦИЯ

 БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.02.2026









№ 226
О внесении изменений в план реализации муниципальной  программы 
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского муниципального округа» на 2026 год и на плановый период
 2027 и 2028 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, во исполнении постановления администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от 14.05.2014 года № 440 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бутурлинского муниципального района» администрация Бутурлинского муниципального округа  Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области  от 24 декабря 2025 года № 1833 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» изменения, изложив план реализации муниципальной программы в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа В.В. Савинова.
Глава местного самоуправления





М.Ф. Петрова
Приложение
Утвержден
  постановлением администрации 

Бутурлинского муниципального округа 

Нижегородской области

 от 19.02.2026 № 226
План реализации муниципальной программы

 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского муниципального округа» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель
	Срок <*>
	Непосредственный результат (краткое описание)
	Финансирование на очередной финансовый год 2026, тыс. руб.
	Финансирование на первый год планового периода 2027, тыс. руб.
	Финансирование на второй год планового периода 2028, тыс. руб.

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	Очередной год
	1 год планового периода
	2 год планового периода
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники

	
	
	
	
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского муниципального округа
	Администрация   
Бутурлинского   
муниципального  
округа  
	2021
	2028
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	14552,62086
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1

Строительство канализационных сетей в р.п.Бутурлино Нижегородской области
	Администрация   
Бутурлинского   
муниципального  
округа
	2023
	2026
	Ввод в эксплуатацию канализационных сетей  – 27 км
	
	
	0
	0
	1045,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2

Реконструкция, газификация очистных сооружений в р.п.Бутурлино Нижегородской области
	Администрация   
Бутурлинского     
муниципального  
округа 
	2023
	.2028
	
	Газификация очистных сооружений
	Газификация очистных сооружений
	0
	0
	794,19311
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Бутурлинского муниципального округа.
	Администрация   
Бутурлинского     
муниципального  
округа 
	.2021
	.2028
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 4

Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения

4.1  Автомобильная дорога по ул.1 Мая в р.п.Бутурлино

4.2  Подъезд к очистным сооружениям в р.п.Бутурлино

4.3 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Мичурина в р.п.Бутурлино

4.4 Ремонт автомобильной дороги по пер.Заводской в р.п.Бутурлино

4.5.  Ремонт автомобильной дороги по ул.Школьная в р.п.Бутурлино

4.6.  Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Колхозная в р.п.Бутурлино
4.7 Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Спортивная в р.п.Бутурлино

4.8 Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Ленина в р.п.Бутурлино

4.9 Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Маршала В.И. Казакова в р.п.Бутурлино


	Администрация   
Бутурлинского     
муниципального  
округа 
	.2021
	2028
	Ремонт автомобильных дорог местного значения
	Ремонт автомобильных дорог местного значения
	Ремонт автомобильных дорог местного значения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 5

Проектирование и строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры для обеспечения земельных участков по ул.Пушкина в р.п. Бутурлино
	Администрация   
Бутурлинского     
муниципального  
округа
	2021
	2028
	
	Строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры


	Строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 6

Создание условий для обеспечения круглогодичного пребывания детей, в т.ч. детей с ОВЗ, а также создание современного образовательного пространства МБУ ДО ДООЦ «Надежда»

6.1 Приобретение, монтаж некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления в МБУ ДО ДООЦ «Надежда», подведение коммуникаций, материально-техническое оснащение, благоустройство территории

6.2  Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту

6.3  Реконструкция существующего здания столовой

6.4  Строительство газовой котельной

6.5  Реконструкция медицинского блока

6.6  Реконструкция спального корпуса
	Администрация   
Бутурлинского     
муниципального  
округа
	2024
	2026
	
	Строительство и реконструкция объектов образовательного пространства МБУ ДО ДООЦ «Надежда»


	
	0
	0
	10000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 7.

Строительство водопровода инженерно-технического обеспечения здания гаража в р.п.Бутурлино, ул. Спортивная, д.9
	Администрация   
Бутурлинского     
муниципального  
округа
	2024
	2024
	Строительство водопровода  инженерно-технического обеспечения здания гаража в р.п.Бутурлино, ул. Спортивная, д.9
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 8

Строительство специализированной площадки для размещения загрязненного снега, расположенной по адресу: Нижегородская область, Бутурлинский муниципальный округ, р.п.Бутурлино, примерно в 80 м на северо-северо-запад от железнодорожного переезда 489 км. Перегона Смагино-Каменищи


	Администрация   
Бутурлинского     
муниципального  
округа
	2026
	2026
	Строительство специализированной площадки для размещения загрязненного снега
	
	
	0
	0
	2713,42775
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


