АДМИНИСТРАЦИЯ

БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 15.04.2026										№ 455

О внесении изменений в план реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и формирование современной комфортной среды на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области» на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бутурлинского муниципального района Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от 14.05.2014№ 440 (в редакции постановления администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от 28.02.2020 № 213), администрация Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и формирование современной комфортной среды на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области» на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, утвержденный постановлением администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области от 09.10.2025 № 1326 ( в редакции постановления администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области от 22.01.2026 № 82) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области В.В.Савинова.

Глава местного самоуправления						М.Ф. Петрова

Приложение

к постановлению администрации

Бутурлинского муниципального округа

Нижегородской области

от 15.04.2026 № 455

«УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Бутурлинского муниципального округа

Нижегородской области

от 09.10.2025 № 1326

(в редакции постановления администрации

Бутурлинского муниципального округа

Нижегородской области

от 15.04.2026 №455

| План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и формирование современной комфортной среды на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области» на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов |  |
| --- | --- |

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  | Финансирование на первый год планового периода, тыс. руб. |  |  |  | Финансирование на второй год планового периода, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | Очередной год |  |  |  | 1 год планового периода |  |  |  | 2 год планового периода |  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |
|  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Программа " Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и формирование современной комфортной среды на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области» | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 2023 | 2028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26448,485 | 319,1 | 5000,0 | 0,0 | 13357,167 | 376,3 | 5000,0 | 0,0 | 10388,87 | 434,8 | 5000,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. Реконструкция сетей холодного водоснабжения, водоотведения и источников водоснабжения | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 2023 | 2028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 161015,0 | 0 | 0 | 0 | 12759,795 | 0 | 0 | 0 | 9785,002 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Реконструкция сетей холодного водоснабжения, водоотведения и источников водоснабжения | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 2023 | 2028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 161015,0 | 0 | 0 | 0 | 12759,795 | 0 | 0 | 0 | 9785,002 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.1 Ремонт сетей холодного водоснабжения с.Сурадеево, | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.2 Реконструкция водопровода р.п. Бутурлино от «Бона» до ул.Пушкина | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.3 Реконструкция сетей холодного водоснабжения р.п.Бутурлино, ул.Мичурина | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.4 Реконструкция сетей холодного водоснабжения р.п. Бутурлино от ул.Спортивная | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.5 Пусконаладочные работы технологического оборудования на очистных сооружениях производительностью 1000 м.кубов сутки в р.п.Бутурлино | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.6 Ремонт водопровода п.Гремячий (330м.) | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.7 Ремонт водопроводной сети от а/скважины с.Откосное до железной дороги | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.8 Очистка и устройство каптажей с. Кремницкое, с. Яковлево | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.9 Компенсация выпадающих доходов МУП «Бутурлинский водоканал» при предоставлению населению услуг водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг | 15000,0 | 0 | 0 | 0 | 5634,8 | 0 | 0 | 0 | 2660,002 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.10 Компенсация выпадающих доходов МУП «Бутурлинопассажирав-тотранс» при предоставлению населению услуг водоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.11 ремонт сетей водоснабжения с. Пергалей | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.12 ремонт водоснабжения с.Высоково | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.13 установка водонапорной башни с.Высоково | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.14 ремонт колодца в с.Лукьяново | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.001.15 Подключение водопровода с.Каменищи от ул. 1 мая до дома № 35 ул.Молодежная | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.16 Реконструкция системы водоснабжения в с.Крутец | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.17 Ремонт водоснабжения в с.Кеньшево | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.18 Ремонт водоснабжения в с.Чембасово | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.19 Ремонт водоснабжения от а/скважины с.Смагино до ул. Сутягина | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.20 Ремонт водоснабжения с.Смагино ул.Сутягина | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.21 Ремонт водоснабжения от ул.Советская д.15 до ул.Луговая д.15 в р.п.Бутурлино | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.22 Предоставление субсидии МУП «Бутурлинский водоканал» на возмещение понесенных затрат, связанных с ремонтом водопровода в р.п.Бутурлино от А/скважины ЦРБ до ул.Ленина д.40Б, в целях надлежащего предоставления услуги в сфере водоснабжения | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.23 Предоставление субсидии МУП «Бутурлинский водоканал» на возмещение понесенных затрат, связанных с ремонтом водопровода в с.Инкино, в целях надлежащего предоставления услуги в сфере водоснабжения | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.24 Предоставление субсидии МУП «Бутурлинский водоканал» на возмещение понесенных затрат, связанных с ремонтом водопровода в с.Кочуново от д.5 ул.Центральная до д.8 ул.Ялагина, в целях надлежащего предоставления услуги в сфере водоснабжения | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.25 Строительство павильона на А/скважине с.Кетрось (в том числе разработка ПСД) | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.26 Ремонт системы водоснабжения в с.Тарталей | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.27 Реконструкция водопровода с.Гремячий (в том числе разработка ПСД) | МУП «Бутурлинский водоканал» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.28 Строительство водонапорной башни в с.Чембасово (в том числе разработка ПСД) | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.29 Предоставление субсидии МУП «Бутурлинский водоканал» на возмещение понесенных затрат, связанных с ремонтом водопровода в р.п.Бутурлино от дома № 26 по улице Колхозная до дома № 5 по улице Школьная, в целях надлежащего предоставления услуги в сфере водоснабжения | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.30 Предоставление субсидии МУП «Бутурлинский водоканал» на возмещение понесенных затрат, связанных с ямочным ремонтом автомобильной дороги к очистным сооружениям в р.п.Бутурлино (щебень), в целях надлежащего предоставления услуги в сфере водоотведения | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.31 Предоставление субсидии МУП «Бутурлинский водоканал» на возмещение понесенных затрат, связанных с ремонтом водопровода в с.Кочуново от д.5 каптажа «Святой ключ»по направлению к емкости накопителя, в целях надлежащего предоставления услуги в сфере водоснабжения | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.32 Предоставление субсидии МУП «Бутурлинский водоканал» на осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности (реконструкция водопровода с.Крутец по ул.Ленина до дома № 179) | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.33 Предоставление субсидии МУП «Бутурлинский водоканал» на осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности в целях проведения реконструкции водопроводной сети, расположенной по адресу: Нижегородская обл., Бутурлинский район, с.Яковлево (в том числе разработка ПСД) | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.34 Предоставление субсидии МУП «Бутурлинский водоканал» на возмещение понесенных затрат, связанных с ремонтом водопроводных сетей, расположенных по адресу: Нижегородская область, Бутурлинский район, с.Кетрось | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.35 Предоставление МУП «Бутурлинский водоканал» субсидии на осуществление капитальных вложений в целях реконструкции водопровода, посредством установки пожарных гидрантов на ул.Мичурина около дома № 31 А, ул.8-е Марта около д. № 60, ул.Калинина около д.№16, ул.Мичурина около д.№ 91 в р.п.Бутурлино ( в том числе разработка ПСД) | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.36 Предоставление субсидии МУП «Бутурлинский водоканал» в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполненнем работ и оказанием услуг по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.37 Предоставление субсидии МУП «Бутурлинский водоканал» на осуществление капитальных вложений в целях проведения ремонта водопровода в р.п.Бутурлино от А/скважины ЦРБ до ул.Ленина д.40Б, в целях надлежащего предоставления услуги в сфере водоснабжения | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.38 Предоставление субсидии МУП «Бутурлинский водоканал» на осуществление капитальных вложений в целях проведения ремонта водопровода в с.Инкино, в целях надлежащего предоставления услуги в сфере водоснабжения | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.39 Предоставление субсидии МУП «Бутурлинский водоканал» в целях финансового обеспечения затрат связанных с капитальным ремонтом водопровода в р.п.Бутурлино ул.Спортивная, в целях надлежащего предоставления услуги в сфере водоснабжения | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.40 Выполнение полевых и камеральных работ по водоснабжению с.Яковлево Бутурлинского района Нижегородской области | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.05.2025 | 31.12.2025 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,0 | 0 | 0 | 0 | 7125,0 | 0 | 0 | 0 | 7125,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.41 Предоставление субсидии на мероприятия по погашению задолженности, на возмещение расходов и(или) компенсацию выпадающих доходов, вызванных сверхлимитным потреблением топливно-энергетических ресурсов | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. Реконструкция сетей теплоснабжения и источников тепловой энергии | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 2023 | 2028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 270,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 Реконструкция сетей теплоснабжения и источников тепловой энергии | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 2023 | 2028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 270,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.1. Капитальный ремонт тепловых сетей р.п. Бутурлино по от ул.Кохозной до ул.3-й микрорайон д.13 | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Увеличение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.2 Реконструкция тепловых сетей р.п. Бутурлино ул. Комсомольская | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Увеличение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.3 Покупка газового водогрейного котла | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.4 Ремонт тепловых сетей р.п Бутурлино, 5 мкр-он от д.6 до д.17 | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Увеличение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.5 Техническое перевооружение котельной в части замены газовых горелок на объекте ООО «Бутурлинское ЖКХ», расположенном по адресу: г/к «БСХТ», Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, ул.Комсомольская 7А | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Увеличение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.6. Техническое перевооружение газовой котельной, расположенной по адресу: Нижегородская область, р.п.Бутурлино, пер.Заводской, 13Б» | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Увеличение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3. Формирование современной городской среды | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 2023 | 2028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3199,011 | 319,149 | 5000,0 | 0 | 597,372 | 376,344 | 5000,0 | 0 | 603,865 | 434,783 | 5000,0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1 Формирование современной городской среды | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 2023 | 2028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3199,011 | 319,149 | 5000,0 | 0 | 597,372 | 376,344 | 5000,0 | 0 | 603,865 | 434,783 | 5000,0 | 0 |
| Мероприятие 3.1.1 Ремонт дворовых территорий | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Увеличение комфортной среды для проживания человека |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании) | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Увеличение комфортной среды для проживания человека |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1.3 Инвентаризация территорий индивидуальных домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Увеличение комфортной среды для проживания человека |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1.4 Иные работы по благоустройству | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Увеличение комфортной среды для проживания человека |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1.5 Мероприятие по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Увеличение комфортной среды для проживания человека |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1.6 Оплата работ по разработке дизайн-проектов | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Увеличение комфортной среды для проживания человека |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1.7 Оплата услуг ГБУ «Нижегородсмета» по экспертизе ПСД | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Увеличение комфортной среды для проживания человека |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1.8 Благоустройство общественного пространства по адресу: Нижегородская область, Бутурлинский муниципальный округ, р.п.Бутурлино, ул.Ленина, примерно в 15м. на запад от дома № 106 | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Увеличение комфортной среды для проживания человека |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1.9 Оплата работ по разработке проектно-сметной документации | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Увеличение комфортной среды для проживания человека |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1.10 Благоустройство общественного пространства по адресу: Нижегородская область, Бутурлинский муниципальный округ, р.п. Бутурлино, ул. Ленина, примерно в 15 метрах по направлению на восток от дома 69 | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.04.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Увеличение комфортной среды для проживания человека |  |  |  |  |  |  |  |  | 2591,011 | 319,149 | 5000,0 | 0 | 597,372 | 376,344 | 5000,0 | 0 | 603,865 | 434,783 | 5000,0 | 0 |
| Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 2026 | 2028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6864,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1. Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 2026 | 2028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6864,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1.1 Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 2026 | 2028 |  |  |  | Обеспечение деятельности управления |  |  |  |  |  |  |  |  | 6864,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5. Обеспечение населения Бутурлинского округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | 2026 | 2028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.1 Обеспечение обновления парка строительно-дорожной и коммунальной техники в Бутурлинском муниципальном округе на основе финансовой аренды (лизинга) на льготных условиях. |  | 2026 | 2028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.1.1 Обеспечение обновления парка строительно-дорожной и коммунальной техники в Бутурлинском муниципальном округе на основе финансовой аренды (лизинга) на льготных условиях. | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области | 01.04.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Увеличение комфортной среды для проживания человека |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».