АДМИНИСТРАЦИЯ

БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 28.07.2026                                                                                    		    № 907

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области  от 01 октября 2020 года № 910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области»

В соответствии с Бюджетным  кодексом  Российской Федерации, постановлением администрации Бутурлинского муниципального района от 14.05.2014 № 440 «Об утверждении     Порядка разработки,     реализации и оценки эффективности          муниципальных        программ    Бутурлинского     муниципального района» администрация    Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области  от 01 октября 2020 года № 910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области» изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

2. Управлению по юридическому и организационному обеспечению деятельности администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, определенном Уставом Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области для официального опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов округа, и разместить на официальном сайте администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: buturlino.nobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ и строительства  администрации Бутурлинского муниципального округа В.В. Савинова.

Временно исполняющий полномочия

главы местного самоуправления                                                      В.В. Савинов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Бутурлинского муниципального округа

Нижегородской области

От 28.07.2026 №907

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(далее - Программа)

1.Паспорт Программы

| Муниципальный заказчик-координатор Программы | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| Цели Программы | Создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели – повышения качества жизни населения Бутурлинского муниципального округа, улучшение обеспечения населения Бутурлинского муниципального округа социальными объектами и коммунальными услугами. |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Бутурлинского муниципального округа. 2. Повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализовывается в течение 2021 – 2028 годов в 1 этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета | Всего по Программе за 2021 - 2028 годы –869816,598478 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2021 год – 7 183,6458 тыс. рублей 2022 год – 16 909,78295 тыс. рублей 2023 год – 139 538,8637 тыс. рублей 2024 год – 274426,61135 тыс. рублей 2025 год – 238706,27480 тыс. рублей 2026 год – 196960,06801 тыс. рублей 2027 год –0,0 тыс. рублей 2028 год – 0,0 тыс. рублей |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикатор 1: Обеспеченность населения р.п.Бутурлино центральной канализацией; Непосредственный результат 1: Ввод в эксплуатацию канализационных сетей. Индикатор 2. Обеспеченность населения р.п.Бутурлино очистными сооружениями; Непосредственный результат 2: Пуск в эксплуатацию очистных сооружений, газификация и техническое перевооружение системы теплоснабжения очистных сооружений. Индикатор 3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Бутурлинского муниципального округа; Непосредственный результат 3: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Индикатор 4. Обеспеченность населения Бутурлинского муниципального округа качественными а/дорогами Непосредственный результат 4: Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения Индикатор 5: Обеспеченность земельных участков на ул.Пушкина в р.п. Бутурлино инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой. Непосредственный результат 5. Строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры Индикатор 6. Создание условий для обеспечения круглогодичного пребывания детей, в т.ч. детей с ОВЗ, а также создание современного образовательного пространства МБУ ДО ДООЦ «Надежда» Непосредственный результат 6. Строительство и реконструкция объектов образовательного пространства МБУ ДО ДООЦ «Надежда» Индикатор 7. Строительство водопровода инженерно-технического обеспечения здания гаража в р.п.Бутурлино, ул. Милицейская, гараж 11а Непосредственный результат 7. Строительство водопровода инженерно-технического обеспечения здания гаража в р.п.Бутурлино, ул. Милицейская, гараж 11а Индикатор 8 Строительство специализированной площадки для размещения загрязненного снега, расположенной по адресу: Нижегородская область, Бутурлинский муниципальный округ, р.п.Бутурлино, примерно в 80 м на северо-северо-запад от железнодорожного переезда 489 км. Перегона Смагино-Каменищи Непосредственный результат 8. Строительство специализированной площадки для размещения загрязненного снега |

2. Текстовая часть Программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство и ввод в действие объектов социальной и инженерной инфраструктуры, проектно-изыскательские работы, работы капитального характера), повышающих обеспеченность населения Бутурлинского муниципального округа объектами социальной и коммунальной инфраструктуры.

На основании анализа уровня развития социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского муниципального округа, выявлены следующие общие проблемы:

1. Уровень обеспеченности Бутурлинского муниципального округа в целом по большинству объектов инженерной инфраструктуры недостаточный. Требуется строительство очистных сооружений и канализационного коллектора в р.п.Бутурлино, инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры в новом микрорайоне в юго-восточной части р.п.Бутурлино, в котором выделены земельные участки для строительства индивидуального жилья, в том числе  многодетным семьям. В сельских населенных пунктах муниципального округа имеется высокая степень износа автомобильных дорог общего пользования местного значения, поэтому необходим ремонт автомобильных дорог. Также требуется строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

2. Объекты социальной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа.  Здания и сооружения построены по устаревшим типовым проектам, что увеличивает затраты на их содержание и не позволяет оказывать качественные услуги.

2.2. Цели, задачи

Главной целью реализации Программы является создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения Бутурлинского муниципального округа. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

2.2.1. повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Бутурлинского муниципального округа.

2.2.2. повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями.

### 2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в 2021 – 2028  годах в один этап.

### 2.4. Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 1

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий |  |  |  |  |  | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Цели Программы: 1. повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Бутурлинского муниципального округа. 2. повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Строительство канализационных сетей в р.п.Бутурлино Нижегородской области |  | Прочие расходы | 2021-2027 | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа | 1517,57343 | 0,0 | 131 214, 60 |  | 246324,067 |  | 219567,95445 | 186432,44715 | 0,0 | 0,0 | 785056,642038 |
| Основное мероприятие 2 Реконструкция, газификация, техническое перевооружение системы теплоснабжения очистных сооружений в р.п.Бутурлино Нижегородской области |  | Прочие расходы | 2021-2025 | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 2480,6437 |  | 1736,45059 |  | 566,0 | 794,19311 | 0,0 | 0,0 | 5577,2874 |
| 2.1 Проектирование и строительство газопровода-ввода к газовым котлам наружного размещения для отопления очистных сооружений в р.п.Бутурлино Нижегородской области |  | Прочие расходы | 2021-2025 | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 Проектирование и техническое перевооружение системы теплоснабжения для отопления очистных сооружений в р.п.Бутурлино Нижегородской области |  | Прочие расходы | 2021-2025 | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Бутурлинского муниципального округа. |  | Прочие расходы | 2021-2025 | Управление ЖКХ и строительства, отдел имущественных, земельных отношений и жилищной политики администрации Бутурлинского муниципального округа | 1592,31837 | 12 591,300 | 1583,0 |  | 20949,39286 |  | 12151,9752 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49122,29724 |
| Основное мероприятие 4 Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 4.1 Автомобильная дорога по ул.1 Мая в р.п.Бутурлино 4.2 Подъезд к очистным сооружениям в р.п.Бутурлино 4.3 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Мичурина в р.п.Бутурлино 4.4 Ремонт автомобильной дороги по пер.Заводской в р.п.Бутурлино 4.5. Ремонт автомобильной дороги по ул.Школьная в р.п.Бутурлино 4.6. Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Колхозная в р.п.Бутурлино 4.7 Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Спортивная в р.п.Бутурлино 4.8 Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Ленина в р.п.Бутурлино 4.9 Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Маршала В.И. Казакова в р.п.Бутурлино |  | Прочие расходы | 2021-2027 | Управление ЖКХ и строительства, управление по благоустройству и комплексному содержанию территорий администрации Бутурлинского муниципального округа | 3798,493 275,261 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 299,575 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 4129,13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 4665,323 543,5229 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1234,27302 1706,94728 3061,02404 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 3798,493 574,836 0,0 4129,13 4665,323 543,5229 1234,27302 1706,94728 3061,02404 |
| Основное мероприятие 5 Проектирование и строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры для обеспечения земельных участков по ул.Пушкина в р.п. Бутурлино |  | Прочие расходы | 2024-2027 | Управление ЖКХ и строительства администрации Бутурлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 Создание условий для обеспечения круглогодичного пребывания детей, в т.ч. детей с ОВЗ, а также создание современного образовательного пространства МБУ ДО ДООЦ «Надежда» 6.1 Приобретение, монтаж некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления в МБУ ДО ДООЦ «Надежда», подведение коммуникаций, материально-техническое оснащение, благоустройство территории |  | Прочие расходы | 2024-2027 | Управление ЖКХ и строительства, управление образования и спорта администрации Бутурлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 405,53981 | 7020,0 | 0,0 | 0,0 | 7425,53981 |
| 6.2 Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту |  | Прочие расходы | 2024-2025 | Управление ЖКХ и строительства, управление образования и спорта администрации Бутурлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 Реконструкция существующего здания столовой |  | Прочие расходы | 2024-2025 | Управление ЖКХ и строительства, управление образования и спорта администрации Бутурлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4 Строительство газовой котельной |  | Прочие расходы | 2024-2025 | Управление ЖКХ и строительства, управление образования и спорта администрации Бутурлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.5 Реконструкция медицинского блока |  | Прочие расходы | 2024-2025 | Управление ЖКХ и строительства, управление образования и спорта администрации Бутурлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6,6 Реконструкция спального корпуса |  | Прочие расходы | 2024-2025 | Управление ЖКХ и строительства, управление образования и спорта администрации Бутурлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7 Строительство водопровода инженерно-технического обеспечения здания гаража в р.п.Бутурлино, ул. Милицейская, гараж 11а |  | Прочие расходы | 2024-2025 | Управление ЖКХ и строительства, управление образования и спорта администрации Бутурлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 207,855 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,855 |
| Основное мероприятие 8 Строительство специализированной площадки для размещения загрязненного снега, расположенной по адресу: Нижегородская область, Бутурлинский муниципальный округ, р.п.Бутурлино, примерно в 80 м на северо-северо-запад от железнодорожного переезда 489 км. Перегона Смагино-Каменищи |  | Прочие расходы | 2026 | Управление ЖКХ и строительства, управление образования и спорта администрации Бутурлинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 2713,42775 | 0,0 | 0,0 | 2713,42775 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 7183,6458 | 16909,78295 | 139 538,8637 |  | 274426,61135 |  | 238706,27480 | 196960,06801 | 0,0 | 0,0 | 869816,598478 |

## 2.5. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах реализации Программы

## Таблица 2

| N п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год (2021) | первый год планового периода (2022) | второй год планового периода (2023) |  | третий год планового периода (2024) |  | четвертый год планового периода (2025) | пятый год планового периода (2026) | Шестой год планового периода (2027) | седьмой год планового периода (2028) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор 1: Обеспеченность населения р.п.Бутурлино центральной канализацией; Непосредственный результат 1: Ввод в эксплуатацию канализационных сетей. | % / км | 0 / 0 | 0 /0 | 0 / 0 |  | 100 / 23,7 |  | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2 | Индикатор 2: Обеспеченность населения р.п.Бутурлино очистными сооружениями; Непосредственный результат 2: Пуск в эксплуатацию очистных сооружений, газификация, техническое перевооружение системы теплоснабжения. | % / м3/сут | 100 / 1000 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | 0 / 0 |  | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3 | Индикатор 3: Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Бутурлинского муниципального округа; Непосредственный результат 3: Ввод в эксплуатацию 6-ми квартирного жилого дома в р.п.Бутурлино. | % / квартир | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | 100 / 7 |  | 100 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 4 | Индикатор 4 Обеспеченность населения Бутурлинского муниципального округа качественными а/дорогами Непосредственный результат 4: Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | м2 | 3000 | 3000 | 3000 |  | 4000 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 5 | Индикатор 5: Обеспеченность земельных участков на ул.Пушкина в р.п. Бутурлино инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой. Непосредственный результат 5. Строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры | км | 0,3 | 0,8 | 0,3 |  | 0 |  | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Индикатор 6. Создание условий для обеспечения круглогодичного пребывания детей, в т.ч. детей с ОВЗ, а также создание современного образовательного пространства МБУ ДО ДООЦ «Надежда» Непосредственный результат 6. Строительство и реконструкция объектов образовательного пространства МБУ ДО ДООЦ «Надежда» | Ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Индикатор 7. Строительство водопровода инженерно-технического обеспечения здания гаража в р.п.Бутурлино, ул. Милицейская, гараж 11а Непосредственный результат 7. Строительство водопровода инженерно-технического обеспечения здания гаража в р.п.Бутурлино, ул. Милицейская, гараж 11а | км | 0 | 0 | 0 |  | 0,1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Индикатор 8 Строительство специализированной площадки для размещения загрязненного снега, расположенной по адресу: Нижегородская область, Бутурлинский муниципальный округ, р.п.Бутурлино, примерно в 80 м на северо-северо-запад от железнодорожного переезда 489 км. Перегона Смагино-Каменищи Непосредственный результат 8. Строительство специализированной площадки для размещения загрязненного снега | Кв.м | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1180 | 0 | 0 |

##### 2.6. Меры правового регулирования в рамках Программы

Принятие новых нормативных правовых актов органов местного самоуправления Бутурлинского муниципального округа в рамках Программы  не планируется.

##### 2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

##### Ресурсное обеспечение реализации Программы

##### за счет средств районного бюджета Бутурлинского муниципального округа

## Таблица 3

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год (2021) | первый год планового периода (2022) | второй год планового периода (2023) | третий год планового периода (2024) | четвертый год планового периода (2025) |  |  | пятый год планового периода (2026) | шестой год планового периода (2027) | седьмой год планового периода (2028) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Наименование Программы | «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области» | всего | 1162,754 | 1190,58295 | 3005,7277 | 5583,32685 | 2521,04215 |  |  | 11052,62086 | 0,0 | 0,0 | 24516,05451 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор | 1162,754 | 1190,58295 | 3005,7277 | 5583,32685 | 2521,04215 |  |  | 11052,62086 | 0,0 | 0,0 | 24516,05451 |
|  |  | соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

##### Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Программы  за счет всех источников

##### Таблица 4

| Статус | Наименование программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год (2021) | первый год планового периода (2022) | второй год планового периода (2023) | третий год планового периода (2024) | четвертый год планового периода (2025) | пятый год планового периода (2026) | шестой год планового периода (2027) | седьмой год планового периода (2028) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программа | «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области» | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 7183,6458 | 16909,78295 | 139 538,8637 | 274426,61135 | 238706,27480 | 196960,06801 | 0,0 | 0,0 | 869816,598478 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 1162,754 | 1190,58295 | 3005,7277 | 5583,32685 | 2521,04215 | 11052,62086 | 0,0 | 0,0 | 24516,05451 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 6020,8918 | 15719,2 | 18506,136 | 148579,8845 | 132450,88967 | 185907,44715 | 0,0 | 0,0 | 507184,44912 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 118 027,0 | 120263,4 | 103734,34298 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342024,74298 |
|  |  | (4) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1 Строительство канализационных сетей в р.п.Бутурлино Нижегородской области | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 1517,57343 | 0,0 | 131 346, 09 | 246 324,067 | 219567,95445 | 186432,44715 | 0,0 | 0,0 | 785056,642038 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 646,0 | 0,0 | 301,59 | 2480,567 | 643,997 | 1045,0 | 0,0 | 0,0 | 5115,754 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 871,57343 | 0,0 | 13017,5 | 123580,1 | 115189,61447 | 185907,44715 | 0,0 | 0,0 | 437869,72058 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 118 027,0 | 120263,4 | 103734,34298 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342756,6 |
|  |  | (4) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2 Реконструкция, газификация, техническое перевооружение системы теплоснабжения очистных сооружений в р.п.Бутурлино Нижегородской области | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 0,0 | 0,0 | 2480,6437 | 1736,45059 | 556,0 | 794,19311 | 0,0 | 0,0 | 5665,2874 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 2480,6437 | 1736,45059 | 556,0 | 794,19311 | 0,0 | 0,0 | 5665,2874 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.1 Проектирование и строительство газопровода-ввода к газовым котлам наружного размещения для отопления очистных сооружений в р.п.Бутурлино Нижегородской области | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.2 Проектирование и техническое перевооружение системы теплоснабжения для отопления очистных сооружений в р.п.Бутурлино Нижегородской области | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 556,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 556,0 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 556,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 556,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Бутурлинского муниципального округа. | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 1592,31837 | 12 591,300 | 1583,0 | 20949,39286 | 12151,97520 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48867,98643 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 0,0 | 690,10 | 12,664 | 557,40836 | 320,50831 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1867,77111 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 1592,31837 | 11901,2 | 1570,336 | 20391,9845 | 12151,9752 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47000,21532 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 4 Ремонт автомобильных дорог местного значения 4.1. Автомобильная дорога по ул.1 Мая в р.п.Бутурлино | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 3798,493 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3798,493 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 241,493 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,493 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 3557,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3557,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 4.2. Подъезд к очистным сооружениям в р.п.Бутурлино | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 275,261 | 299,575 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 574,836 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 275,261 | 299,575 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 574,836 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 4.3 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Мичурина в р.п.Бутурлино | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 0,0 | 4018,90795 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4018,90795 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 0,0 | 200,90795 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,90795 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 3818,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3818,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 4.4 Ремонт автомобильной дороги по пер.Заводской в р.п.Бутурлино | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 0,0 | 0,0 | 4129,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4129,13 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 210,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,83 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 3918,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3918,3 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 4.5 Ремонт автомобильной дороги по ул.Школьная в р.п.Бутурлино | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4665,323 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4665,323 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 538,296 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 538,296 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4127,027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4127,027 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 4.6 Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Колхозная в р.п.Бутурлино | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 543,5229 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 543,5229 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,749 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,749 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,773 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,773 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 4.7 Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Спортивная в р.п.Бутурлино | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1238,46002 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1238,46002 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187,81039 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187,81039 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,64963 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,64963 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 4.8 Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Ленина в р.п.Бутурлино | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1711,13428 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1711,13428 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258.13036 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258.13036 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1453,00392 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1453,00392 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 4.9 Ремонт участка автомобильной дороги по ул.маршала В.И. Казакова в р.п.Бутурлино | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3065,21104 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3065,21104 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 459,56459 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 459,56459 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2605,64645 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2605,64645 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 5 Проектирование и строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры для обеспечения земельных участков по ул.Пушкина в р.п. Бутурлино | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 6 Создание условий для обеспечения круглогодичного пребывания детей, в т.ч. детей с ОВЗ, а также создание современного образовательного пространства МБУ ДО ДООЦ «Надежда» 6.1 Приобретение, монтаж некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления в МБУ ДО ДООЦ «Надежда», подведение коммуникаций, материально-техническое оснащение, благоустройство территории | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 6.2 Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 405,53981 | 7020,0 | 0,0 | 0,0 | 7425,53981 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 405,53981 | 7020,0 | 0,0 | 0,0 | 7425,53981 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 6.3 Реконструкция существующего здания столовой | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 6.4 Строительство газовой котельной | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 6.5 Реконструкция медицинского блока | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 6.6 Реконструкция спального корпуса | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 7 Строительство водопровода инженерно-технического обеспечения здания гаража в р.п.Бутурлино, ул. Милицейская, гараж 11а | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,855 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,855 |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,855 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,855 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  | Основное мероприятие 8 Строительство специализированной площадки для размещения загрязненного снега, расположенной по адресу: Нижегородская область, Бутурлинский муниципальный округ, р.п.Бутурлино, примерно в 80 м на северо-северо-запад от железнодорожного переезда 489 км. Перегона Смагино-Каменищи | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2713,42775 | 0,0 | 0,0 | 2713,42775 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2713,42775 | 0,0 | 0,0 | 2713,42775 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

##### 2.8. Анализ рисков реализации Программы  и описание мер управления рисками реализации Программы

К рискам реализации Программы, которыми может управлять ответственный исполнитель Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести операционные риски, в том числе организационный риск, связанный с задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Программы. Данный риск может быть обусловлен большими сроками проектирования строительных объектов.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы. Учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации Программы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей капитального строительства, такой риск для реализации Программы может быть качественно оценен как высокий.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск может быть оценен как высокий.

Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию Программы может оказать риск  ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Однако в рамках реализации Программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики.

Управление операционными рисками будет производиться ответственным исполнителем Программы, что соответствует задачам и полномочиям администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области.

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»

(далее Подпрограмма)

### 3.1. Паспорт Подпрограммы

| Государственный заказчик-координатор Подпрограммы | Администрация Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области (далее – администрация) |
| --- | --- |
| Цель Подпрограммы | -Обеспечение эффективности деятельности администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области в сфере развития социальной и инженерной инфраструктуры. |
| Задача Подпрограммы | -Обеспечение деятельности администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, как муниципального заказчика - координатора муниципальной программы; |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Реализация Подпрограммы предусмотрена в период с 2021 по 2028 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств местного бюджета | Подпрограмма : всего – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей |
| Индикаторы достижения цели Подпрограммы | По итогам 2028 года будет достигнуто следующее значение индикатора: 1. Укомплектованность должностей администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области – 100%. |