АДМИНИСТРАЦИЯ

БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.01.2026							№84

О внесении изменений в план реализации муниципальной программы

«Обеспечение населения Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем», утвержденный постановлением администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области от 14 октября 2025 г. № 1351 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, во исполнение постановления администрации Бутурлинского муниципального района от 14.05.2014 №440 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бутурлинского муниципального района», в целях реализации программно – целевых принципов бюджетного планирования администрация Бутурлинского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить изменения в постановление администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области «Обеспечение населения Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем», утвержденный постановлением администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области от 14 октября 2024 г. № 1351 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем», изложив план реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем» в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области buturlino.nobl.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела имущественных, земельных отношений и жилищной политики администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области Н.В. Панкратову.

Глава местного самоуправления						М.Ф.Петрова

# УТВЕРЖДЕН

# постановлением администрации

# Бутурлинского муниципального округа

# Нижегородской области

# от 14.10.2025 № 1351

# в редакции постановления

# администрации

# Бутурлинского муниципального округа

# Нижегородской области

# от 22.01.2026 № 84

План реализации муниципальной программы

«Обеспечения населения Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем»

(наименование муниципальной программы Бутурлинского округа Нижегородской области)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок <*> |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование на 2026 год, тыс. руб. |  |  |  | Финансирование на 2027 год, тыс. руб. |  |  |  | Финансирование на 2028 год, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | Очередной год |  |  | 1 год планового периода |  |  |  | 2 год планового периода |  |  |  | 3 год планового периода |  |  |  |  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
|  |  |  |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Подпрограмма 1«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области» | Панкратова Н.В. | 01.01.2022 | 31.12.2027 | Приобретение жилых помещений |  |  | Приобретение жилых помещений |  |  |  | Приобретение жилых помещений |  |  |  | Приобретение жилых помещений |  |  |  |  | 9090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | Панкратова Н.В. | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Приобретение жилых помещений |  |  | Приобретение жилых помещений |  |  |  | Приобретение жилых помещений |  |  |  | Приобретение жилых помещений |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Панкратова Н.В. | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Приобретение жилых помещений |  |  | Приобретение жилых помещений |  |  |  | Приобретение жилых помещений |  |  |  | Приобретение жилых помещений |  |  |  |  | 9090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2. Предоставление единовременных денежных выплат на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан | Панкратова Н.В. | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Приобретение жилых помещений |  |  | Приобретение жилых помещений |  |  |  | Приобретение жилых помещений |  |  |  | Приобретение жилых помещений |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.3. Предоставление единовременных денежных выплат на обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанной категории граждан | Панкратова Н.В. | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Приобретение жилых помещений |  |  | Приобретение жилых помещений |  |  |  | Приобретение жилых помещений |  |  |  | Приобретение жилых помещений |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.4. Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений | Назаров С.Б. | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Проведение ремонта |  |  | Проведение ремонта |  |  |  | Проведение ремонта |  |  |  | Проведение ремонта |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.5 Приобретение жилых помещений гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара | Панкратова Н.В. | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Приобретение жилых помещений |  |  | Приобретение жилых помещений |  |  |  | Приобретение жилых помещений |  |  |  | Приобретение жилых помещений |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей в Бутурлинском муниципальном округе Нижегородской области» | Панкратова Н.В. | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Выплата компенсации части процентной ставки |  |  | Приобретение жилых помещений и выплата компенсации части процентной ставки |  |  |  | Приобретение жилых помещений и выплата компенсации части процентной ставки |  |  |  | Приобретение жилых помещений и выплата компенсации части процентной ставки |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Улучшение жилищных условий молодых семей | Панкратова Н.В. | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Выплата компенсации части процентной ставки |  |  | Приобретение жилых помещений и выплата компенсации части процентной ставки |  |  |  | Приобретение жилых помещений и выплата компенсации части процентной ставки |  |  |  | Приобретение жилых помещений и выплата компенсации части процентной ставки |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Панкратова Н.В. | 01.01.2022 | 31.12.2065 | Приобретение жилых помещений |  |  | Приобретение жилых помещений |  |  |  | Приобретение жилых помещений |  |  |  | Приобретение жилых помещений |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2. Выплата компенсации части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года на приобретение или строительство жилья» | Панкратова Н.В. | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Выплата компенсации части процентной ставки |  |  | Выплата компенсации части процентной ставки |  |  |  | Выплата компенсации части процентной ставки |  |  |  | Выплата компенсации части процентной ставки |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9090,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 9090,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 9090,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |